梦序章详细执行策划 v2

一、文档目的

这份文档用于直接指导梦序章的制作落地。

目标不是继续讨论方向，而是明确：

1. 每个节点要做什么。

2. 玩家在每个节点能做什么。

3. 系统在每个节点如何触发。

4. 美术、程序、音频分别需要准备什么。

5. 如何判断这一版已经可用。

二、章节总目标

梦序章必须完成以下六件事：

1. 建立孤儿院梦境的规则秩序。

2. 让玩家亲自察觉“规则会删除人”。

3. 让玩家成为被删除者。

4. 在被删除后先控制成年小杰进入走廊，再通过涂鸦节点切回童年小杰。

5. 通过两次呼喊编号无人回应，把孤立感推高，再建立叶子这一唯一回应者。

6. 用通透世界显影一段将被现实新闻验证的设施残片，形成梦醒后的信息闭环。

三、章节边界

本章不承担完整技能教学。

三个能力只允许以异常现象原型出现：

1. 析构幻想：规则标签与表层外壳脱落。

2. 死亡幻象：消失者残留显像。

3. 通透世界：现实层变薄，里层空间显影。

禁止事项：

1. 不做技能名称提示。

2. 不做按键教学弹窗。

3. 不做独立解谜关卡。

4. 不做长时间侦查模式。

5. 不在梦里解释完整真相。

四、章节总流程

N01 风沙进入

N02 第一轮点名

N03 第一段过渡

N04 第二轮点名

N05 死亡幻象残留

N06 办公室窗口裂缝

N07 第三轮点名

N08 小杰被删除后的编号牌析构

N09 成年小杰走廊段

N10 涂鸦抹除与童年小杰切换

N11 第一次呼喊编号

N12 第二次呼喊编号

N13 叶子出现

N14 闪烁地狱场景

N15 走廊尽头空间贯通

N16 通透世界显影

N17 梦醒

N18 新闻报道闭环

五、前置系统依赖

本章进入制作前，至少需要准备以下基础系统：

1. 基础移动系统

- 左右移动

- 面向切换

- 接近判定

- 轻交互判定

2. 点名交互系统

- 床位 / 编号 / 对象的可交互状态

- 点名成功反馈

- 点名失败反馈

- 轮次切换能力

3. 节点事件控制器

- 进入区域触发

- 剧情锁输入

- 自动播事件

- 节点结束后恢复控制

4. 宿舍和走廊状态切换

- 第一轮完整状态

- 第二轮缺失状态

- 第三轮删除状态

- 成年小杰走廊状态

- 童年小杰走廊状态

5. UI / 名册系统

- 名册弹出

- 条目抹除

- 条目状态切换

6. 角色切换系统

- 成年小杰与童年小杰的控制对象切换

- 切换时位置与朝向连续

7. 后处理 / 特效系统

- 低频闪烁

- 黑底白线显影

- 菌群化消散

- 析构脱壳

- 墙面涂鸦被抹掉的表现

8. 音频控制

- 风沙环境

- 点名反馈

- 异常低频

- 析构消散

- 走廊空响

- 呼喊编号

- 通透世界显影音

- 梦醒切断音

六、节点执行说明

N01 风沙进入

节点目标：

让玩家被卷进一个已经开始、且不完整的梦。

时长建议：

5 到 8 秒。

玩家输入：

前 0.5 秒禁止输入，随后恢复移动。

触发逻辑：

1. 进入章节后黑场。

2. 播放风沙声。

3. 画面显影。

4. 玩家角色加载在宿舍附近起点。

5. 解除输入锁。

验收标准：

玩家明确感受到“进入梦境”，但不需要任何文字说明。

N02 第一轮点名

节点目标：

建立规则秩序，让玩家信任点名系统。

时长建议：

40 到 90 秒。

玩家输入：

- 自由移动

- 点名交互

触发逻辑：

1. 玩家进入床位点名区域。

2. 点名对象全部可用。

3. 每次成功点名触发统一反馈。

4. 所有有效对象完成后，节点进入完成状态。

验收标准：

玩家能在本轮自然学会点名。

N03 第一段过渡

节点目标：

让异常从规则层向环境层渗出。

时长建议：

10 到 20 秒。

玩家输入：

- 自由移动

触发逻辑：

1. 第一轮点名完成后开放门外短过渡区域。

2. 玩家通过短走廊前往下一节点。

验收标准：

玩家能感受到“离开规则空间后，异常气氛开始变浓”。

N04 第二轮点名

节点目标：

第一次明确让玩家意识到：有人从规则里消失了。

时长建议：

30 到 60 秒。

玩家输入：

- 自由移动

- 点名交互

触发逻辑：

1. 载入第二轮宿舍状态。

2. 异常小孩实体移除。

3. 其余对象维持可点名。

退出条件：

玩家点到异常小孩原位置时，转入 N05。

验收标准：

玩家能清楚意识到“少了一个人”，且世界默认这是正常的。

N05 死亡幻象残留

节点目标：

让“消失”留下残留，而不是空白。

时长建议：

2 到 4 秒。

玩家输入：

- 当前交互完成后可短暂锁输入 0.3 至 0.5 秒

- 随后恢复

触发逻辑：

1. 玩家点到异常小孩原位置。

2. 在原位置生成蓝色线条残像。

3. 残像保持第一次点名时姿态。

4. 线条轻闪。

5. 以菌群化方式消散。

验收标准：

玩家得到的感觉是“这里残留过那个孩子”，而不是“我读完了一段信息”。

N06 办公室窗口裂缝

节点目标：

建立处理机制的裂缝，并把叶子推进到更深层关系。

时长建议：

8 到 15 秒。

玩家输入：

- 自由移动

- 不允许进入办公室

触发逻辑：

1. 第二轮结束后，玩家经过办公室外窗口。

2. 窗内持续播放姨妈的桌前动作。

3. 玩家经过时自然能看到桌面照片。

视觉：

- 窗外经过视角

- 姨妈在内，动作机械

- 桌面摆放一张照片：叶子抱着婴儿，旁边有成年男人

- 男人的脸被一份档案遮住

验收标准：

玩家会被照片刺到，但不会把这一段误读成调查关。

N07 第三轮点名

节点目标：

完成梦序章核心爆点：小杰被系统删除。

时长建议：

10 到 25 秒。

玩家输入：

- 前半可操作

- 删除事件发生时短暂锁输入

触发逻辑：

1. 玩家再次试图按规则确认自己。

2. 第一次输入异常。

3. 第二次尝试被吞掉。

4. 名册自动弹出。

5. 小杰条目被抹除。

6. 输入恢复，但规则不再承认玩家。

验收标准：

玩家明确感受到“系统拒绝承认我”，而不是“我点错了”。

N08 小杰被删除后的编号牌析构

节点目标：

用析构幻想强化“属于我的规则标签也被注销了”。

时长建议：

1 到 2 秒。

玩家输入：

- 靠近或轻触触发

- 不做强提示点击

触发逻辑：

1. 玩家靠近自己床位或编号牌触发区。

2. 编号牌进入失稳状态。

3. 外层脱壳。

4. 编号牌消失。

验收标准：

玩家感受到的是“这个世界关于我的标签在掉”，不是“我学会了一个能力”。

N09 成年小杰走廊段

节点目标：

让删除先落成成年小杰的现实失位感。

时长建议：

6 到 12 秒。

玩家输入：

- 正常移动

触发逻辑：

1. 离开宿舍后，控制对象切为成年小杰。

2. 走廊进入成年小杰版本。

3. 墙上可见两个小孩涂鸦，其中包括小杰。

4. 小杰相关涂鸦被明显涂掉。

验收标准：

玩家会感到“我先在现在这一层被划掉了”。

N10 涂鸦抹除与童年小杰切换

节点目标：

完成从成年小杰到童年小杰的身份切换。

时长建议：

2 到 4 秒。

玩家输入：

- 可短暂减弱输入，但不要长时间锁住

触发逻辑：

1. 玩家经过被抹掉的小杰涂鸦节点。

2. 成年小杰像被梦剥掉一层。

3. 控制对象切换成童年小杰。

4. 路径、朝向保持连续。

验收标准：

看起来像梦的身份层翻回去了，而不是简单换皮。

N11 第一次呼喊编号

节点目标：

建立“连孩子这一层也听不见他”的第一击。

时长建议：

4 到 8 秒。

玩家输入：

- 靠近指定孩子后自动放慢脚步

- 允许继续向前

触发逻辑：

1. 走廊两边孩子开始玩各自游戏。

2. 玩家进入第一个呼喊触发区。

3. 童年小杰自动放慢。

4. 播放第一次呼喊编号事件。

5. 对方无反应。

验收标准：

没有人回头，没有人中断游戏，没有额外说明。

N12 第二次呼喊编号

节点目标：

把孤立感再往上推一层，为叶子出场做垫子。

时长建议：

4 到 8 秒。

玩家输入：

- 靠近第二个触发区后自动放慢

- 允许继续向前

触发逻辑：

1. 玩家进入第二个呼喊触发区。

2. 再次自动放慢脚步。

3. 第二次呼喊编号。

4. 依然无人回应。

验收标准：

玩家在第二次无回应后，应明确感到自己被完全隔离。

N13 叶子出现

节点目标：

成为唯一回应者，建立情绪锚点。

时长建议：

5 到 10 秒。

玩家输入：

- 自由接近

触发逻辑：

1. 第二次呼喊结束后，玩家继续前行。

2. 叶子出现在走廊尽头。

3. 不进入普通对话。

验收标准：

叶子必须出现在“两次呼喊都无人回应”之后，这样她的出场才成立。

N14 闪烁地狱场景

节点目标：

抬高异常层级，为空间贯通做准备。

时长建议：

2 到 4 秒。

触发逻辑：

1. 玩家接近叶子后，画面开始低频闪烁。

2. 地狱层断续侵入现实走廊。

3. 达到预设阈值后转入 N15。

验收标准：

玩家知道“这里不是普通走廊了”。

N15 走廊尽头空间贯通

节点目标：

建立“叶子所在位置是现实出口，叶芽在另一层设施空间中”的关系。

时长建议：

1 到 2 秒。

触发逻辑：

1. 保持叶子在原地。

2. 她背后空间裂开。

3. 裂口后显出设施空间。

4. 叶芽在罐体中出现。

验收标准：

玩家理解为“叶子位置漏出了另一层空间”，不是“叶子变身”。

N16 通透世界显影

节点目标：

把空间贯通与新闻会验证的设施残片显出来。

时长建议：

1.5 到 2 秒。

玩家输入：

- 只保留轻微转向和站位微调

- 不允许自由跑图

触发逻辑：

1. 自动进入黑底白线显影。

2. 先显示走廊尽头骨架。

3. 再显示叶子、裂口、叶芽、罐体。

4. 最后显示一点设施信息残痕。

5. 时间到后退出。

验收标准：

玩家应感觉“真相层短暂显出来了”，不是“我开了一个侦查模式”。

N17 梦醒

节点目标：

切断梦境，不解释。

时长建议：

3 到 8 秒。

触发逻辑：

1. 通透世界结束。

2. 快速退梦。

3. 小杰醒来。

验收标准：

玩家明确回到现实，但梦的异物感还在。

N18 新闻报道闭环

节点目标：

让梦中的设施残片被现实信息证实。

时长建议：

15 到 40 秒。

触发逻辑：

1. 梦醒后可见新闻。

2. 新闻中出现 38 号基地事故。

3. 新闻画面与梦中残痕对应。

验收标准：

玩家能完成认知闭环：梦里看到的不是纯抽象幻觉，而是现实事故的泄露。

七、制作资源清单

程序

1. 三轮宿舍状态切换

2. 点名系统

3. 名册弹出与条目抹除

4. 删除事件

5. 编号牌析构

6. 成年 / 童年小杰切换

7. 两次呼喊编号触发

8. 叶子出场

9. 闪烁、裂口、通透世界

10. 梦醒新闻闭环

美术

1. 宿舍三状态

2. 蓝线残影

3. 编号牌析构版本

4. 办公室窗口与桌面照片

5. 成年小杰走廊版本

6. 童年小杰走廊版本

7. 墙面两小孩涂鸦与抹除版

8. 两侧孩子游戏状态

9. 叶子尽头站位

10. 地狱闪烁层

11. 裂口与设施空间

12. 叶芽罐体

13. 黑底白线版本

14. 新闻素材

音频

1. 风沙

2. 点名反馈

3. 蓝线残影显像 / 消散

4. 办公室室内弱音

5. 删除抹除音

6. 编号牌析构音

7. 走廊空响

8. 两次呼喊编号

9. 孩子游戏环境音

10. 闪烁低频

11. 通透世界显影音

12. 梦醒切断音

13. 新闻播报

八、制作优先级

P0

1. 三轮点名逻辑

2. 删除事件

3. 编号牌析构

4. 成年 / 童年切换

5. 两次呼喊编号

6. 叶子出场

7. 通透世界主逻辑

8. 梦醒新闻闭环

P1

1. 死亡幻象残留

2. 办公室窗口照片

3. 涂鸦抹除表现

4. 两侧孩子游戏

5. 地狱闪烁

6. 裂口与设施空间

P2

1. 环境打磨

2. 特效细化

3. 音频层次优化

4. 节奏微调

九、验收标准

本章完成后，第一次测试玩家至少要能明确说出以下内容中的三项以上：

1. “这里会把孩子删掉。”

2. “最后连我自己也被删了。”

3. “被删掉后，先是成年小杰走在走廊里，后来又变回了童年小杰。”

4. “我叫了两次编号，都没有人理我。”

5. “叶子是唯一回应我的人。”

6. “梦里的设施残片，醒来后被新闻对上了。”

如果玩家主要记住的是：

1. “梦里教了我几个能力。”

2. “我进了黑白侦查模式。”

3. “这一段像几个小玩法拼起来的。”

则说明章节职能已经偏了，需要回调。

十、最终执行原则

梦序章必须始终服从一句话：

不要让玩家在梦里学会能力，

要让玩家在梦里先感染异常。